**Félidős rendezvény Tát és Tokod települések csapadékvíz gazd**

2016. november 17. 22:42 - admin

C:\Downloaded Web Sites2\www.tokod.hu\gfx\tokod\images\arrow_prev_off.png C:\Downloaded Web Sites2\www.tokod.hu\gfx\tokod\images\arrow_next_off.png[C:\Downloaded Web Sites2\www.tokod.hu\gfx\tokod\images\char_bigger.png](file:///C:\Downloaded%20Web%20Sites2\www.tokod.hu\hir\2394\felidos_rendezveny_tat_es_tokod_telepulesek_csapadekviz_gazd\index.htm) [C:\Downloaded Web Sites2\www.tokod.hu\gfx\tokod\images\char_smaller.png](file:///C:\Downloaded%20Web%20Sites2\www.tokod.hu\hir\2394\felidos_rendezveny_tat_es_tokod_telepulesek_csapadekviz_gazd\index.htm) [C:\Downloaded Web Sites2\www.tokod.hu\gfx\tokod\images\printer.png](file:///C:\Downloaded%20Web%20Sites2\www.tokod.hu\hirek\nyomtatobarat\2394\index.htm)



**Félidejéhez érkezett Tát és Tokod települések Önkormányzatának közös projektje, mellyel a térség visszatérő csapadékvíz elvezetési problémáját kívánják megoldani. Az eddigi eredményekről adtak számot a projekt résztvevői a tokodi polgármesteri hivatalban október 27-én, melyen a két település érdeklődő lakosai is rész vettek.**

**Tóth Tivadar,** Tokod polgármestere – mint a rendezvény házigazdája – köszöntőjében röviden összefoglalta, hogy milyen jelentős helyi probléma a belvíz és csapadékvíz a nagyközség életében, miért is van szükségük erre a fejlesztésre.

Ezt követően**Parragi György,** Tát településfejlesztési csoportvezetője projektoros előadásában bemutatta az elmúlt időszak extrém csapadékok és áradások okozta elöntéseit. Elmondta, hogy a város esetében már elkészült Tát-Kertváros 200 hektáros területének elvi vízjogi létesítési engedélyezési terve, és ennek hatósági engedélyezése. Ebből a területből kijelöltek egy 20 hektáros részt (Nefelejcs utca és környéke), melyre vízjogi létesítési engedély megkérésére alkalmas terv készült. Ismertette az elvégzett beruházásokat, elsősorban a csapadékvíz elvezető csatornákkal kapcsolatos munkálatokat.

**Pétervári József,** a házigazda önkormányzat műszaki szakembere foglalta össze a projekt tokodi megvalósításának helyzetét. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a tervezési szerződés megkötésre került. Befejeződött a csapadékvíz elvezető infrastruktúra felújítási és karbantartási munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás is, Tokod falu és Tokod-Üveggyár településrészeket érintően. Jelenleg az infrastruktúra felújítási munkák ütemezése, technológiai sorrendjének összeállítása folyik. Az új beruházások illeszkedése a meglévő csapadékvíz csatorna hálózathoz a matematikai modell alapján készülő ajánlások alkalmazásával történik.

A matematikai modellt **dr. Nagy Zsuzsanna**, a DHI Hungary Kft. ügyvezetője előadásából ismerhették meg a résztvevők, mely a skandináv országok tapasztalatait is figyelembe véve a speciális helyi adottságokra és adatokra épül, de összességében modell értékű algoritmus, így később más települések esetében is hasznos megoldási lehetőségeket nyújthat.

**dr. Buzás Kálmán**, a projekt szakértője a klímaváltozás és a települési csapadékvíz-gazdálkodás lehetőségeiről tartott előadásában kiemelte, a lakóközösségek is sokat tehetnek az extrém csapadék hatásainak kivédésében, illetve csökkentésében. Jó gyakorlatként említette meg a csapadékvíz lakossági összegyűjtését, tárolását és az aszályos időszakban öntözési célú felhasználását.

Az esemény zárásaként **Turi Lajos**, Tát város polgármestere foglalta össze az elhangzottakat, utalva a két összeépült település egymásra utaltságára ennek a problémának a megoldásában. Megköszönve a megjelentek érdeklődését mindenkit meghívott egy vendéglátással egybekötött kötetlen beszélgetésre.

A pályázat az Európai Gazdasági Térség (EGT) Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014 keretében, a HU04-C3-2013 számú, „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” című pályázati felhívás keretében nyert támogatást.

A projekt címe: Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései (projekt azonosító: EEA-C3-8). A projekt teljes költsége 913 028 euró.

A projekt Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától az EGT Alapok révén 776 074 euró támogatásban részesül.

További információ:  
Parragi György, Tát Város Önkormányzata, tel.: +36-33-514-512  
Pétervári József, Tokod Nagyközség Önkormányzata, tel.: +36-33-505-110

Az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárul a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentéséhez, valamint kedvezményezett országokkal való kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez Európában. A három ország az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás révén szorosan együttműködik az EU-val.