**Fejlesztési megbeszélés**

**2025. 05. 21. jegyzet**

**Nagyprojektek**

* **Kerékpárút – első mérföldkő rögzítve, tervezés végénél járunk**
* **Pincevölgyi látogatóközpont – feltételes közbeszerzés rövidtávon indulhat, a kút létesítésére megjött az engedély**
* **ÖNÓ felújítás – ÉKM költségvetés-jóváhagyásra várunk**
* **Csapadékvízrendszer projekt: Hamarosan szintén az ÉKM-ellenőrzés következik**
* **Pincevölgyi út pályázat: bement, várjuk a visszajelzést**
* **Pumpapálya elvileg nyert, de támogatói okirat még nincs**

**Kisprojektek, saját forrásból**

* **Ebszőnybányai buszmegálló – megbeszéltük, hogy megrendelhetjük a munkát, árajánlatok bekérése szükséges**
* **Kamerarendszer – nincs fejlemény**
* **Vasúti gyalogos átjáró – év második felében lehet aktuális**
* **Ebszőnybányai iskolánál út javítása – buszmegálló cserével egyidőben valósulhat meg**
* **Öreg iskola hálózására kértek árajánlatot, nem jött meg**
* **Temető utcai víznyelőrács – nincs fejlemény**
* **Csapadékvíz árkok profilozása – nincs fejlemény**
* **Padkanyesések nyílt árkok mellett – nincs fejlemény**
* **Üveggyári szobor homokfúvása – nincs fejlemény**

**Karbantartási jellegű feladatok**

* **József Attila út melletti veszélyes kút – gépmunka kell, Feci megpróbál kérni 2 db betonaljat a lefedéshez (testületin azért pontosítsuk)**
* **Malom utcai bedőlt fa egyelőre marad**
* **Kolónia kis utcák csapadékvízrendszer tisztítása probléma, nincs rá jó megoldás, mert mindig megtelik a rács, a lapátolás után visszamossa az eső, végül eldugítja a levezető csövet**
* **Üveggyári orvosi rendelő fafelületek mázolását Anita feljegyezte**
* **Virágládák javítása hamarosan aktuális lehet**
* **Hunyadi János utcai árokfedlapok kiöntéséhez árajánlatot kérünk vállalkozótól, lakossági panaszok is érkeztek már rá**
* **József Attila utcában 12 db kiszáradt fa van, amik várhatóan ősszel kerülnek pótlásra**
* **Ebszőnybányai fa tábla a buszmegálló felújításával egyidőben kerül áthelyezésre láthatóbb helyre**
* **MÉH telep melletti zöldterület kaszálását egyeztetjük személyesen a helyszínen**

**Forgalomtechnika**

* **Magyar Közútnak készül egy levél a Kossuth Lajos út és a becsatlakozó kis utcák rálátási problémái miatt megállási korlátozások kapcsán közútkezelői hozzájárulás kéréséről**

**Egyéb**

* **Orvosi rendelő ereszcsatorna szennyvízbe megy – nincs fejlemény**
* **Körtvélyes szemét ügy – jogi úton nem nagyon kezelhető, a hatóságok egymásnak adogatják az ügyet**
* **Temető urnafal bővítése égetően szükséges, főépítész rajzára várunk**
* **Móra Ferenc utcai kocsibontó – nincs fejlemény**
* **Közterület rendelet szabályozási kérdésiről a testületire megy egy előzetes véleménykérő anyag**